Planificación Proyecto de Desarrollo de Software
Departamento de Control de Calidad
Celite Chile Ltda.

Éste documento se irá modificando a medida que las fases se desarrollan.

Introducción

Se requiere la implementación de un sistema completo de gestión por software, para el departamento de control de calidad, que incluya el registro de datos de muestras de laboratorio, reportes de datos, cálculos de CPK, medias, darcy y otros. Creación de certificados de calidad y registros de muestras de minerales de acopios.

Objetivo general

Desarrollar un software que de cumplimiento a los requisitos de usuario para el departamento de Calidad de la empresa Celite Chile Ltda.

Objetivos específicos

Dentro de los objetivos específicos se determina:

- Análisis de la situación actual
- Análisis y Especificación de los requerimientos de usuario
- Diseño de la arquitectura y modelo del software
- Desarrollo de la base de datos del sistema
- Desarrollo de las API del programa
- Implementación del sistema
- Migración desde el sistema actual al nuevo.

Organización del Proyecto

Participantes en el proyecto

Eduardo Farías Reyes, Analista y desarrollador del software
Rubén Copa, Jefe de Laboratorio Aseguramiento de la Calidad
Rodrigo Cancino, Analista IT Worldminerals Chile

Iteraciones (Springs)

1ra iteración: Sistema laboratorio

Esfuerzo : 8 semanas
Requisitos :
-Base de datos
-Inicio de sesión con roles
-Ingreso de datos a las base de datos
-Administración de campos y datos
-Visualización de datos

Tareas :
-Análisis
-Especificación de requerimientos
-Anális de modelos de negocio
-análisis de modelos de datos
-Diseño
-Desarrollo:
-Base de datos
-Ingreso de usuarios
-Formularios de ingreso de datos
-Páginas de visualización de datos

costo : 850,000

Iteración 2
Sistema de reportes:
Esfuerzo : 4 semnas
Requisitos
-Mejoras y avances a iteración 1
-Cálculos de CPK y otros
-Generación de reportes basado en filtros
-Administración de datos

Tareas
Análisis de requerimientos
Implementación de reportes en sistema de reportes
Implementación de reportes en aplicación sidac

costo :
690,000

Iteración 3
Aplicación para minerales
Esfuerzo : 4 semanas

Requisitos
-Formularios de ingreso de datos de minerales
-Vistas de datos
-Administración de datos y campos
-Reportes

Tareas
-Determinación de requerimientos
-Análisis de modelos de negocio
-Desarrollo de tablas y campos para la base de datos
-Desarrollo de Formularios de ingresos
-Desarrollo de contenedores de datos
-Diseño e Implementación de reportes al sistema generador de reportes
-Fusión con reportes del departamento de minas

Costo : 690,000

Iteración 4
Generación de Certificados de Calidad
Esfuerzo 4 semnas

Requisitos
-Cálculo de Darcy y otros
-Formularios de datos
-Selección de registros a incluir
-Generación de certificados

Tareas
-Análisis de modelos de negocio
-Especificación de requerimientos
-Desarrollo de tablas y campos para la BB.DD.
-Desarrollo de Formularios de Ingresos
-Desarrollo de cálculos
-Visualizar datos
-Diseño e implementación de reportes (certificados de calidad)

costos
690,000

Fase de testeo

-Se analiza la aplicación, se corrigen errores se implementan nuevas funciones.

Esfuerzo 4 semanas

Costo 690,000

Costo total : 3610000+iva